Projekt- und Zeitplan

Woche 1 – Setup & Projektgrundlage

Item: Grundgerüst und Setup

Etienne & Rokshar: Projektstruktur, Git, pyproject.toml, Abhängigkeiten

Zidan: VSCODE-Tasks, pre-commit einrichten

Ilam & Nassim: Doxygen-Grundkonfiguration + erste Modulstruktur

⚙ Woche 2 – Konfigurationsmanagement

Item: Modul config.toml

Nassim & Etienne: Laden, Speichern, Validierung

Rokshar & Ilam: Implementieren der Parameter handle, port, whoisport

Zidan: autoreply, imagepath + Testfälle schreiben

🔍 Woche 3 – Discovery-Dienst (Prozess 1)

Item: Discovery-Funktion + SLCP-Befehle

Zidan & Ilam: UDP-Broadcast + Dienst nur einmal starten

Nassim & Rokshar: SLCP-Befehle JOIN, LEAVE, WHO, KNOWUSERS

Etienne: Benutzerverwaltung + IPC-Schnittstelle zu Netzwerk-Prozess

🌐 Woche 4 – Netzwerk-Kommunikation (Prozess 2)

Item: SLCP-Protokoll & UDP-Logik

Metienne & Nassim: SLCP-Parser/Serializer, UDP-Logik

Zidan & Ilam: Nachrichten (MSG, IMG, KNOWUSERS) senden/empfangen

Rokshar: Autoreply-Logik + Portwahl + IPC-Schnittstellen

💬 Woche 5 – CLI/Benutzerschnittstelle (Prozess 3)

Item: CLI + Eingabebefehle

Rokshar & Zidan: CLI-Struktur, Systemmeldungen

Nassim & Ilam: Eingabebefehle /msg, /img, /users, /who, /leave, /exit

Etienne: Abwesenheitsmodus & Konfigänderung via CLI + IPC

🔄 Woche 6 – Integration & Tests

Item: Systemintegration & Tests

Zidan & Ilam: Prozesse über IPC verbinden, JOIN-Protokolle testen

Etienne & Nassim: Instanz-Kommunikation & SLCP-Befehle testen

Rokshar: Bildübertragung, Konfigänderung & Autoreply testen

📄 Woche 7 – Dokumentation & Abschluss

Item: Abschluss & Doku

Nassim & Rokshar: High-Level-Beschreibung (Architektur, Bedienung)

Zidan & Etienne: Doxygen-kompatible Kommentare, Doc generieren

Ilam: Präsentation + Live-Demo vorbereiten, sinnvolle Aufteilung